**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«21» февраля 2023 г. № 26**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности**

**и обеспечение безопасности дорожного движения**

**в Новогригорьевском сельском поселении Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2023 – 2025 годы»**

### В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новогригорьевского сельского поселения, Решением Совета депутатов Новогригорьевского сельского поселения от 13.02.2023 года № 140/79 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Новогригорьевского сельского поселения от 30 ноября 2022г. №136/79 «О бюджете Новогригорьевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения в Новогригорьевском сельском поселении на 2023-2025 годы».

### 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения в Новогригорьевском сельском поселении  на 2023-2025 годы», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей средств бюджета Новогригорьевского сельского поселения.

3. Считать утратившим силу постановление № 107 от 08.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения в Новогригорьевском сельском поселении на 2023-2025 годы"».

### 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

### 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

### Глава Новогригорьевского сельского

### поселения Иловлинского муниципального

### районаВолгоградской области И.Н.Раскопов

Утверждено

постановлением администрации

Новогригорьевского сельского поселения

Иловлинского муниципального района

Волгоградской области

№26 от 21 февраля 2023г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности**

**и обеспечение безопасности дорожного движения**

**в Новогригорьевском сельском поселении Иловлинского муниципального района Волгоградской области**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения в Новогригорьевском сельском поселении Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025годы» (далее – Программа) |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Новогригорьевского сельского поселения |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация Новогригорьевского сельского поселения |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы:- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.Задачи Программы:- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;- снижение доли автомобильных дорог в Новогригорьевском сельском поселении (сельское поселение), не соответствующих нормативным требованиям;-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новогригорьевского сельского поселения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:- приведение в нормативное состояние автомобильныхдорог местного значения и инженерные сооружения на них в 2023 году – 10%, в 2024 году – 20%, в 2025 году – 30%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2023-2025годов - в 1 этап. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | - |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Новогригорьевского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2023-2025годах составляет  3629,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году - 1775,8 тыс. руб;  в 2024 году - 895,0 тыс. руб.;  в 2025 году - 958,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы. | Реализация Программы обеспечит:-  улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.Показатели социально-экономической эффективности:- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; |

### ****2. Содержание проблемы****

### Дорожный фонд Новогригорьевского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

### Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

### Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2023 по 2025 годы.

### Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

### Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

### По состоянию на 01.01.2023 года сеть автомобильных дорог Новогригорьевского сельского поселения составляет 51423 м. В настоящее время автомобильные дороги  сельского  поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям.

### Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

### В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Новогригорьевского сельского поселения поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

### Реализация Программы позволит:

### - определить уровень содержания сельских дорог и перспективы их развития;

### - установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

### - сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

**3. Основные цели и задачи Программы**

### Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

### Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

### - повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

### - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

### - снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

### - повышение эффективности расходов средств бюджета Новогригорьевского сельского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог местного значения.

**4. Перечень мероприятий и работ по реализации программы с указанием всех источников финансирования по годам**

Перечень мероприятий и работ по реализации Программы с указанием всех источников финансирования по годам приведены в приложении № 1.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, планом мероприятий программы и условиями договоров, заключённых в рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюджетом и запланированных программой объёмов финансирования, заказчик обеспечивает корректировку программы.

Финансирование программы осуществляется за счёт местного бюджета в размере 3629,5 тыс. рублей средств бюджета поселения:

в 2023 году - 1775,8 тыс. руб;

в 2024 году - 895,0 тыс. руб.;

в 2025 году - 958,7 тыс. руб..

**6. Организация управления программой и контроль**

**за ходом ее реализации**

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется главным специалистом (экономистом) администрации Новогригорьевского сельского поселения.

Администрация Новогригорьевского сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Реализация Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Администрация Новогригорьевского сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета Новогригорьевского сельского поселения в установленном порядке.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Контроль за реализацией Программы осуществляется главным специалистом (экономистом) администрации Новогригорьевского сельского поселения.

**7. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические,**

**экологические и иные последствия) от реализации Программы**

### В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

### -  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

### - обеспечение безопасности дорожного движения.

### За 2023-2025гг. планируется выполнить следующие показатели:

### - установить необходимые дорожные знаки;

- защебенить дороги с грунтовым покрытием, где это необходимо в первую очередь.

Реализация Муниципальной программы создаст объективные условия:

- для снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими;

- для предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе и с использованием средств массовой информации;

- для снижения детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей и подростков устойчивого и осознанного понимания необходимости соблюдения требований [правил](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-zakony/c1b.htm) дорожного движения;

- для снижения риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными условиями, путем реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети;

- для ликвидации опасных участков автомобильных дорог, предупреждения образования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

**8. Финансово-экономическое обоснование**

Реализация мероприятий программы будет осуществляться по следующей схеме:

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;

- ремонт улично-дорожной сети;

- освещение дорог местного значения;

- приобретение щебня для подсыпки дорог местного значения.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация программы позволит  выполнить мероприятия  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Новогригорьевского сельского поселения, а также их содержанию.

**9. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы**

В ходе реализации мероприятий программы планируется приобретение триммера, отвала на трактор.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Мероприятия по осуществлению дорожной

деятельности и обеспечение безопасности

дорожного движения в Новогригорьевском

сельском поселении Иловлинского муниципального района

Волгоградской области на 2023-2025 годы»

.

**Перечень мероприятий и работ по реализации программы**

**с указанием всех источников финансирования по годам**

**«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности**

**и обеспечение безопасности дорожного движения**

**в Новогригорьевском сельском поселении Иловлинского муниципального района**

**Волгоградской области на 2023-2025 годы»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главный распорядитель бюджета** | Исполнитель | **Программные мероприятия** | **Объем финансирования** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| Администрация Новогригорьевского сельского поселения | Администрация | **Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения** | 1775,8 | 895,0 | 958,7 |
|  |  | **ИТОГО** | 1775,8 | 895,0 | 958,7 |

### **Всего по Программе за 2023-2025годы – 3629,5 тыс. руб.**